TRABAJO FIN DE MÁSTER

Documento de presentación al tutor — Reunión 29 abril 2026

Simulador Interactivo de Decisiones de Inversión

aplicado a Viviendas de Uso Turístico (VUT)

mediante Inteligencia Artificial y Análisis de Datos Abiertos

Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Entornos Empresariales y Financieros Alumno: Iván Fecha de entrega prevista: mediados de junio 2026 Presupuesto: €0 (herramientas open-source y datos gratuitos) Entorno de desarrollo: macOS + Python + VS Code

Nota: el alcance geográfico definitivo del estudio (ciudades a analizar) queda pendiente de validación con el tutor en esta reunión.

# 1. Estado actual del proyecto

A fecha de hoy, 28 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en su fase inicial. Lo realizado hasta el momento:

- Definición de la idea central y objetivos del TFM

- Selección provisional de fuentes de datos y modelos de IA a utilizar

- Estructura de carpetas del proyecto creada en el entorno local (macOS)

- Entorno de desarrollo preparado: macOS + Python + VS Code

- Elaboración de este documento de presentación para la tutoría

El desarrollo técnico (datos, modelos, simulador) aún no ha comenzado. Esta reunión busca validar el enfoque antes de arrancar.

# 2. Idea central del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un simulador web interactivo que permita a cualquier inversor tomar decisiones fundamentadas sobre la compra de un inmueble para destinarlo al alquiler turístico (VUT) en España.

El usuario introduce los datos básicos de una propiedad y el simulador le devuelve:

- Predicción de ocupación mensual (% de noches ocupadas)

- Precio óptimo de alquiler por noche recomendado por IA

- Rentabilidad bruta y neta estimada

- Análisis de escenarios: optimista, neutro y pesimista

- Comparativa con otras zonas o tipologías del mercado

- Explicación interpretable de los factores que determinan cada predicción (SHAP)

Todo esto usando exclusivamente datos públicos y herramientas open-source, sin coste de infraestructura.

# 3. Alcance geográfico — Pendiente de validación

El alcance geográfico es uno de los puntos clave a definir en esta reunión. Se plantean dos opciones principales:

| Opción | Descripción | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| A — 2 ciudades | Dos ciudades principales de España con alta densidad de VUT | Menor volumen de datos, desarrollo más ágil, resultados más profundos. Recomendable dado el plazo de entrega. |
| B — 3-4 ciudades | Ampliar a más ciudades para mayor representatividad | Mayor riqueza comparativa pero más tiempo de procesamiento y modelado. Riesgo de no terminar a tiempo. |
| C — Toda España | Análisis nacional con todas las ciudades disponibles en Inside Airbnb | Máxima ambición. Muy difícil en el plazo disponible. Se desaconseja salvo indicación expresa del tutor. |

Pregunta al tutor: ¿Cuántas ciudades y cuáles recomienda incluir, teniendo en cuenta que la entrega es a mediados de junio de 2026?

# 4. Fuentes de datos (100% gratuitas)

Todo el stack de datos es público y gratuito. Las fuentes identificadas cubren los ángulos necesarios del análisis:

| Fuente | Datos que aporta | Uso en el simulador |
| --- | --- | --- |
| Inside Airbnb | Listings, precios, ocupación, reseñas por ciudad | Variable objetivo: ocupación y precio por noche |
| INE | Población, renta por hogar, turistas por CCAA | Variables socioeconómicas del modelo |
| Catastro | Superficie, año construcción, referencia catastral | Características del inmueble |
| OpenStreetMap | POIs, transporte, servicios por zona | Variables de localización y entorno |
| Banco de España | Tipos de interés, índices de precio vivienda | Contexto macroeconómico del inversor |

# 5. Modelos de Inteligencia Artificial

El núcleo analítico son tres modelos predictivos que trabajan en secuencia para estimar la rentabilidad del inmueble:

## Modelo 1 — Predicción de ocupación (XGBoost)

| Objetivo | Predecir el % de noches ocupadas al mes para un inmueble dado |
| --- | --- |
| Algoritmo | XGBoost (Gradient Boosting) — robusto y preciso con datos tabulares |
| Variables entrada | Barrio, tipo alojamiento, nº habitaciones, cercanía transporte, valoración media, mes |
| Salida | Tasa de ocupación mensual (0–100%) |

## Modelo 2 — Precio óptimo por noche (Random Forest)

| Objetivo | Recomendar el precio por noche que maximiza ingresos |
| --- | --- |
| Algoritmo | Random Forest con validación cruzada temporal |
| Variables entrada | Zona, superficie, amenidades, competencia local, época del año |
| Salida | Precio recomendado (€) y comparativa con percentiles del mercado |

## Modelo 3 — Estacionalidad y proyección anual (Prophet)

| Objetivo | Capturar la variación estacional de demanda y precio a lo largo del año |
| --- | --- |
| Algoritmo | Prophet (Meta) — diseñado para series temporales con estacionalidad |
| Salida | Proyección mensual de ingresos para los próximos 12 meses |

# 6. Arquitectura técnica

El simulador se construye íntegramente en Python con interfaz web en Streamlit. Sin servidores externos ni costes de infraestructura:

| Capa | Herramienta | Función |
| --- | --- | --- |
| Frontend / UI | Streamlit | Interfaz web interactiva ejecutada localmente, sin HTML/CSS manual |
| Visualización | Plotly | Gráficos interactivos: barras, líneas temporales, gauge charts |
| Modelado IA | scikit-learn + XGBoost + Prophet | Entrenamiento, evaluación y predicción de los tres modelos |
| Interpretabilidad | SHAP | Explica qué variables influyen más en cada predicción |
| Tratamiento de datos | pandas + numpy | Limpieza, transformación y preparación del dataset |
| Entorno dev | VS Code + Jupyter Notebook | Escritura de código y exploración interactiva de datos |

# 7. Estructura de capítulos del TFM

El documento escrito seguirá la siguiente estructura académica (sujeta a ajuste con el tutor):

| Cap. 1 | Introducción | Motivación, objetivos, alcance y estructura del trabajo |
| --- | --- | --- |

| Cap. 2 | Marco teórico | Mercado VUT en España, regulación, IA en finanzas, modelos predictivos |
| --- | --- | --- |

| Cap. 3 | Metodología | Diseño del sistema, criterios de selección de datos y modelos |
| --- | --- | --- |

| Cap. 4 | Adquisición y tratamiento de datos | Fuentes, proceso ETL, análisis exploratorio (EDA) |
| --- | --- | --- |

| Cap. 5 | Desarrollo de modelos de IA | Entrenamiento, evaluación y comparación de modelos |
| --- | --- | --- |

| Cap. 6 | Desarrollo del simulador | Arquitectura, interfaz Streamlit, motor de escenarios |
| --- | --- | --- |

| Cap. 7 | Validación y resultados | Pruebas con datos reales, interpretación de salidas SHAP |
| --- | --- | --- |

| Cap. 8 | Conclusiones | Límites del trabajo, líneas futuras y reflexión crítica |
| --- | --- | --- |

# 8. Plan de trabajo — Hasta mediados de junio 2026

Con la entrega prevista para mediados de junio, el proyecto se organiza en 4 fases que cubren aproximadamente 7 semanas de desarrollo efectivo desde el 5 de mayo:

| FASE 1 | 5–16 mayo | Entorno y datos | Confirmar stack, descargar datasets de las ciudades elegidas, limpieza y EDA completo. |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 2 | 19–30 mayo | Modelos de IA | Feature engineering, entrenamiento y evaluación de los 3 modelos. Integración SHAP. |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 3 | 2–11 junio | Simulador Streamlit | Motor de escenarios, interfaz completa, gráficos Plotly. Producto funcional. |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE 4 | 12–20 junio | Redacción y entrega | Escritura de todos los capítulos, revisión final con tutor y entrega. |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: el inicio de la Fase 1 (5 de mayo) asume que las dudas sobre alcance geográfico quedan resueltas en esta tutoría del 29 de abril.

# 9. Puntos a validar con el tutor

Se solicita la opinión del tutor sobre los siguientes aspectos antes de comenzar el desarrollo:

- ¿Cuántas ciudades y cuáles se recomienda incluir en el estudio? (principal decisor de carga de trabajo)

- ¿El número de modelos de IA (3) es apropiado o conviene simplificar alguno?

- ¿El nivel de validación esperado es cross-validation o se requiere holdout con datos no vistos?

- ¿El marco teórico debe incluir revisión sistemática de literatura o enfoque más aplicado?

- ¿Hay alguna fuente de datos pública adicional que se recomiende explorar?

- ¿El tutor tiene preferencia sobre extensión, formato o normativa de citas del documento?

- ¿Se preveen reuniones de seguimiento intermedias antes de la entrega final?

Este documento está abierto a la revisión y ajuste del tutor. Cualquier recomendación sobre metodología, alcance o estructura será incorporada de inmediato antes de comenzar el desarrollo técnico.